UniMap 工作与提交记录（2026-07-15 → 2026-08-04）

核对日期：2026-08-04。范围：origin/develop 上 2026-07-15 00:00 至今的全部本地提交，共 51 个。事实以当前代码、测试和 docs/ 权威文档为准；历史文档只表达对应日期的事实。

时间线总览

| 阶段 | 日期 | 主题 | 提交数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 07-15 | 查询/调度/ICP/端口扫描收尾 | 10 |
| 二 | 07-16 ~ 07-17 | 功能与前端审计修复 | 5 |
| 三 | 07-19 | 浏览器运行时从默认测试隔离 | 2 |
| 四 | 07-20 | 云端部署准备（B-01 CGO/SQLite、B-02 生产 Compose） | 5 |
| 五 | 07-23 ~ 07-24 | 生产配置加固、云端验收、巡检运行时收口 | 8 |
| 六 | 07-29 | 会话熔断 + 浏览器层 SSRF + Quake/Hunter CDP 真实验收 | 5 |
| 七 | 07-29 ~ 07-31 | 浏览器安全发布阻断 + 云端验收 fixture | 3 |
| 八 | 08-01 | 七引擎 CDP/Bridge 代码 + CLI Agent 友好化 + GUI 删除 | 9 |
| 九 | 08-02 ~ 08-04 | 七引擎验收、云端发布与通知收口、提交推送 | 4 |

阶段一：查询/调度/ICP/端口扫描收尾（2026-07-15）

调度 Bridge 查询工作流闭环；通知携带查询资产详情；端口扫描支持有效全端口、目标去重与准确性；ICP 历史关键词部分匹配；调度 payload 契约明确；Alert 原子持久化测试；API 契约问题记录。

| 提交 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 503a8c7 | 07-15 11:10 | feat: 调度 Bridge 查询工作流闭环 |
| 4db8f90 | 07-15 13:35 | feat: 通知包含查询资产详情 |
| c55abfb | 07-15 15:01 | fix: 支持有效全端口扫描 |
| 6f3e1c4 | 07-15 15:42 | feat: 授权端口扫描目标去重 |
| eda8f19 | 07-15 16:39 | feat: 提升端口扫描准确性 |
| aa02a3c | 07-15 16:58 | docs: 记录 API 契约问题 + 待优化项（ICP 精确匹配、payload 格式、Alert crash-safe） |
| 4278a3f | 07-15 17:10 | test: 验证 Alert 原子持久化 |
| a982189 | 07-15 17:16 | feat: ICP 历史关键词部分匹配 |
| 1a32f46 | 07-15 18:03 | feat: 明确调度 payload 契约 |
| 25dabfc | 07-15 18:17 | docs: 记录逻辑可用性收口 |

阶段二：功能与前端审计修复（2026-07-16 ~ 07-17）

功能审计与前端 UX 修复收口：对齐前端 API 交互、修复遗留 UX 问题、URL guard transport 格式化。

| 提交 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1780a98 | 07-16 21:10 | fix: 功能审计修复缺口收口 |
| d8ad66e | 07-17 01:43 | fix: 完成审计修复 |
| f89f642 | 07-17 14:37 | fix: 关闭遗留前端 UX 问题 |
| 80350dc | 07-17 15:22 | fix: 对齐前端 API 交互 |
| 24eb9ef | 07-17 15:30 | docs: 记录交互修复收口 |

阶段三：浏览器运行时隔离（2026-07-19）

将 headless 浏览器运行时从默认测试隔离：无 CDP provider 时不探测 Chrome，Windows 下校验浏览器二进制而不启动用户会话，真实 chromedp 巡检覆盖后移到带 headless_e2e 标签的测试层。

| 提交 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ad00f64 | 07-19 01:02 | style: 格式化 URL guard transport |
| 3776696 | 07-19 03:29 | fix: headless 浏览器运行时从默认测试隔离 |

阶段四：云端部署准备（2026-07-20）

B-01：go-sqlite3 需要 CGO，修复 Dockerfile builder 安装 build-base + CGO_ENABLED=1，CI 全局 env 与 build-arg 同步，容器内 SQLite 可用。B-02：新增 docker-compose.prod.yaml 生产模板（loopback 绑定、移除 dev mount、持久化 /app/backups、日志轮转、资源限制、强制 admin token 环境变量）。

| 提交 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| f7b4db9 | 07-20 11:32 | docs: 记录云端部署需求 |
| 5e136cb | 07-20 12:59 | fix: Dockerfile/CI 启用 CGO（B-01） |
| 63d046c | 07-20 13:00 | docs: 云端评估中标记 B-01 已修复 |
| ebc87dd | 07-20 13:03 | feat: 生产 Compose override + 收口 B-02 缺口 |
| e38fd05 | 07-20 14:21 | docs: 更新 CLAUDE.md / PRODUCTION_READINESS_PLAN 的 B-01/B-02 |

阶段五：生产配置加固与云端验收（2026-07-23 ~ 07-24）

生产配置与引擎能力加固、生产运行时卷可写、云端验收证据记录、不可变 registry 部署支持、网页巡检运行时与历史查询收口（定时/手动/基线刷新统一运行时配置、历史列表 start_time/end_time 筛选）。

| 提交 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 8793568 | 07-23 02:15 | fix: 审计跟进缺口收口 |
| dff67cf | 07-23 10:17 | fix: 加固云端部署验收 |
| bce3ee3 | 07-23 10:39 | fix: 生产运行时卷可写 |
| 251ca83 | 07-23 11:09 | docs: 记录云端验收证据 |
| 643432d | 07-23 14:47 | fix: 加固生产配置与引擎能力 |
| a174667 | 07-23 15:48 | ops: 支持不可变 registry 部署 |
| f9317a3 | 07-24 11:11 | fix: 收口网页巡检运行时与历史查询 |
| 865e837 | 07-24 11:18 | docs: 同步当前待办与项目记忆 |

阶段六：会话熔断 + 浏览器层 SSRF + CDP 真实验收（2026-07-29）

RW-05 会话无人值守闭环：SessionHealthTracker per-engine 熔断器（closed/open/half-open）、6 类失败分类 + 恢复指引、AllowBrowserTask 接入浏览器任务路径、共享实例接线。浏览器层 SSRF 逐跳防护：静态校验（拒绝私有/loopback/链路本地/内部地址）+ CDP Fetch 域逐跳拦截，CDP 截图、DOM 采集、collect_and_capture、Bridge 最终门禁全部接入。Quake/Hunter CDP 真实验收：Quake 2.06 亿结果 / 10 条结构化资产 + PNG；Hunter 2696 万结果 / 10 条资产 + JPEG 回退截图；截图 PNG 超时自动降级 JPEG。Hunter DOM 选择器校准：鹰图平台移除 checkbox 列导致的列偏移修正 + 自动检测。

| 提交 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 9aaea1e | 07-29 00:47 | feat: 会话熔断接入浏览器任务 + 浏览器层 SSRF 逐跳防护 |
| c32583e | 07-29 01:43 | feat: Quake/Hunter CDP 真实验收通过 + 截图 JPEG 回退 |
| a09897a | 07-29 02:06 | fix: 校准 Hunter DOM 选择器列映射 |
| ba0d449 | 07-29 02:15 | docs: 更新 CDP 验收证据（Web E2E + 选择器校准） |
| 0d45fad | 07-29 02:33 | docs: 全面同步文档和记忆至 07-29 状态 |

阶段七：浏览器安全发布阻断与云端验收 fixture（2026-07-29 ~ 07-31）

关闭浏览器安全发布阻断、稳定 live extension 安全验证、巡检证据截图云端验收门禁；构建云端安全验收 fixture（tools/acceptance-fixture/）：DNS rebinding 控制 API + 可变页面 + 私网 sink + Cloudflare DNS 翻转 + Caddy HTTPS + Docker Compose。

| 提交 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0a4cb53 | 07-29 16:21 | fix: 关闭浏览器安全发布阻断 |
| e1126ab | 07-29 17:08 | fix: 稳定 live extension 安全验证 |
| 5c80fa3 | 07-29 17:41 | feat: 巡检证据云端验收门禁 |

阶段八：七引擎 CDP/Bridge + CLI 友好化 + GUI 删除（2026-08-01）

七引擎 CDP/Bridge 代码：Censys/DayDayMap 补齐 L1 Network 解析器、L3 DOM ExtractJS、搜索 URL 构造、Extension 选择器、Bridge 白名单、设置页配置；FOFA DOM 选择器 4 级回退加固；FOFA/Shodan L1 解析器（兼容多种响应格式）。CLI Agent 友好化（docs/CLI_AGENT_GUIDE.md P0-P3）：JSON 信封 + 语义退出码 + stderr 分离、分页 + 全子命令 --format json、quota/config 子命令 + --fields 列选择、12 个 UNIMAP_* 环境变量 + help --json。GUI 删除：移除 cmd/unimap-gui 及 Fyne 依赖（go.sum -640 行），项目入口精简为 unimap-web + unimap-cli；CLI 改为纯 API 模式，七引擎配置。

| 提交 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 61cf8e2 | 08-01 01:20 | feat: 云端安全验收 fixture + FOFA/Shodan L1 Network 解析器 |
| a5b726c | 08-01 01:29 | fix: 加固 FOFA DOM 选择器（4 级回退 + IP 文本模式） |
| 5ec251e | 08-01 01:37 | docs: 同步 08-01 状态 |
| 7f683ba | 08-01 02:00 | feat: 完成全部七引擎 CDP/Bridge 代码 — Censys/DayDayMap 接通 |
| 777a541 | 08-01 02:14 | refactor: CLI/GUI 优化 — 纯 API 模式、七引擎配置、移除 GUI 本地 CDP |
| 45a08b4 | 08-01 02:19 | chore: 删除 GUI 入口及 Fyne 依赖 |
| 6c9a203 | 08-01 02:24 | docs: CLI Agent 友好化实施指南 |
| b5688ec | 08-01 02:39 | feat: CLI Agent 友好化完整实施（P0-P3） |
| 2c7a870 | 08-01 02:43 | docs: 同步文档 — GUI 删除、CLI Agent 友好化、七引擎状态 |

阶段九：七引擎验收、云端发布与通知收口、提交推送（2026-08-02 ~ 08-04）

七引擎浏览器采集闭环（38d440e，59 文件）：稳定 Web UI 扩展至七引擎；Bridge 凭据交接（类型化 Cookie + 同源 Web Storage）；Censys Cloudflare 挑战识别 + 自动回退 Bridge；DayDayMap SPA 由 Extension 驱动；guarded egress 限定 literal-loopback SOCKS5；API/Browser 并行 success/partial/error 语义与单次 SQLite 合并；查询超时解耦；通知超时重试。验收与发布：七引擎真实 Bridge 非空采集、Censys/DayDayMap CDP 通过、云端镜像健康/重启/回滚/配置哈希验证、飞书应用通知连续两次 HTTP 200、全量门禁通过；证据文档 BROWSER_SEVEN_ENGINE_VERIFICATION、ADR_BRIDGE_CREDENTIAL_HANDOFF、FINAL_IMPLEMENTATION_STATUS 落地。提交推送：8 月 4 日审查并提交工作区 73 项改动（feat + docs），切换 gh 账号至 ElaineRosa6 后推送 22 个提交到 origin/develop，并同步文档推送状态。

| 提交 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 17fd8d3 | 08-02 01:36 | docs: 同步 v1 后续实施清单 |
| 38d440e | 08-04 17:31 | feat: 七引擎浏览器采集闭环 — 凭据交接、挑战回退与通知重试 |
| 61c57e9 | 08-04 17:32 | docs: 同步 08-02 七引擎验收、云端发布与通知收口状态 |
| 211a828 | 08-04 17:39 | docs: 标记 develop 推送远端完成 |

关键交付物

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 浏览器/引擎 | 七引擎稳定 Web UI；Bridge 结构化采集全非空；Quake/Hunter CDP 真实验收；Censys/DayDayMap CDP；FOFA/ZoomEye/Shodan CDP 待定级 |
| 安全 | 浏览器层 SSRF 逐跳防护；guarded egress loopback SOCKS5 + 公网 IP 固定；Bridge 凭据交接边界 |
| 可靠性 | 会话熔断；通知超时重试；API/Browser 并行 partial 语义；SQLite 单历史 |
| 生产化 | 可写运行配置卷；不可变 registry 部署；CGO/SQLite 镜像；飞书应用通知 |
| 工具链 | CLI Agent 友好化（JSON/退出码/分页/help --json）；GUI 删除；云端安全验收 fixture |
| 文档 | docs/CLI_AGENT_GUIDE.md、docs/ADR_BRIDGE_CREDENTIAL_HANDOFF_2026-08-02.md、docs/BROWSER_SEVEN_ENGINE_VERIFICATION_2026-08-02.md、docs/FINAL_IMPLEMENTATION_STATUS_2026-08-02.md 等 |

当前状态（2026-08-04）

develop 与 origin/develop 完全同步（51 个提交全部在远端）。

全量门禁通过：go test -race ./...、go vet ./...、go build ./...、Extension 单元测试、前端语法、git diff --check。

剩余待办：FOFA/ZoomEye/Shodan 原生 CDP 定级、Cookie/Profile 无人值守闭环收尾、配额功能；受外部输入阻塞的云端 DNS rebinding / 真实变化 fixture 验收。